РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ РЕМОНТНЕНСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ПЕРВОМАЙСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ  ПЕРВОМАЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 27.02.2024 | № 44 | с. Первомайское |
| --- | --- | --- |

Об утверждении отчета о реализации

муниципальной программы Первомайского

сельского поселения «Формирование современной

городской среды на территории Первомайского сельского поселения» за 2023 год

В соответствии с постановлениями Администрации Первомайского сельского поселения от 05.03.2018 № 29 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Первомайского сельского поселения» и от 15.10.2018 № 107 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Первомайского сельского поселения»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Первомайского сельского поселения «Формирование современной городской среды на территории Первомайского сельского поселения» за 2023 год, утвержденной постановлением Администрации Первомайского сельского поселения от 18.10.2018 года № 118 «Об утверждении муниципальной программы Первомайского сельского поселения «Формирование современной  городской среды на территории Первомайского сельского поселения» согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования «Первомайское сельское поселение» в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой

Глава Администрации

Первомайского сельского поселения                                                                    В.И. Коскин

Постановление вносит

сектор экономики и финансов

Администрации Первомайского сельского поселения

Приложение

к постановлению

Администрации

Первомайского

сельского поселения

от 27.02.2024 № 44

Отчет о реализации муниципальной программы

«Формирование современной

городской среды на территории Первомайского сельского поселения» за 2023 год

Конкретные результаты реализации муниципальной программы,

достигнутые за отчетный год

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Первомайского сельского поселения» была утверждена постановлением Администрации Первомайского сельского поселения 18.10.2018 № 118.

Данная программа направлена на достижение следующихх целей:

- повышение качества и комфорта проживания населения 
на территории Первомайского сельского поселения.

Задачи программы:

|  | - повышение уровня благоустройства общественных территорий Первомайского сельского поселения; - принятие Правил благоустройства территории Первомайского сельского поселения, отвечающих современным требованиям к созданию комфортной среды проживания граждан и предполагающих масштабное вовлечение граждан в реализацию мероприятий по благоустройству. |
| --- | --- |

Перечень мероприятий реализации

муниципальной программы выполненных и невыполненных в установленные сроки

Реализация   основных мероприятий муниципальной программы осуществляется в соответствии с планом реализации утвержденным Постановлением Администрации Первомайского сельского поселения от 29.12.2022 № 137.

Для достижения намеченных целей и решения задач муниципальной программы в отчетном периоде в подпрограмме 1 «Благоустройство общественных территорий Первомайского сельского поселения» было предусмотрено 1 основные мероприятие.   Данное мероприятие выполнено в полном объеме в установленные сроки.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы в 2023 году приведены в Таблице 2 настоящего отчета.

Данные об использовании бюджетных ассигнований

и внебюджетных средств на выполнение мероприятий муниципальной программы

Объем средств на реализацию муниципальной программы в 2023 году по плану составил 1145,0 тыс. руб., израсходовано 1096,1 тыс. руб. (95,7 %).

По подпрограмме 1 «Благоустройство общественных территорий Первомайского сельского поселения» по плану 1145,0 тыс.руб. израсходовано 1096,1 тыс. рублей.

Сведения об использовании федерального бюджета, областного бюджета, бюджета района, бюджета поселения и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы за 2023 год приведены в Таблице 3 к настоящему отчету.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

муниципальной программы.

Результативность реализации муниципальной программы определяется достижением плановых значений показателей (индикаторов).

По муниципальной программе  предусмотрено достижение следующих показателей.

1. Доля благоустроенных объектов в Первомайском сельском поселении от общего количества объектов, требующих благоустройства.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы отражены в Таблице 1 к настоящему отчету.

Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях

в муниципальную программу.

В течение 2023 года ответственным исполнителем вносились изменения в муниципальную программу Первомайского сельского поселения «Формирование современной городской среды на территории Первомайского сельского поселения»:

- Постановлением Администрации Первомайского сельского поселения от 10.02.2023 № 6 «О внесении изменений в постановление Администрации Первомайского сельского поселения от 18.10.2018 № 118 «Об муниципальной программы Первомайского сельского поселения «Формирование современной городской среды на территории Первомайского сельского поселения».

2.  Постановлением Администрации Первомайского сельского поселения от 07.06.2023 № 46 «О внесении изменений в постановление Администрации Первомайского сельского поселения от 18.10.2018 № 118 «Об муниципальной программы Первомайского сельского поселения «Формирование современной городской среды на территории Первомайского сельского поселения».

3.  Постановлением Администрации Первомайского сельского поселения от 14.08.2023 № 68 «О внесении изменений в постановление Администрации Первомайского сельского поселения от 18.10.2018 № 118 «Об муниципальной программы Первомайского сельского поселения «Формирование современной городской среды на территории Первомайского сельского поселения».

Причиной изменений стало уточнение ассигнований на 2023 год.

Информация о результатах оценки бюджетной эффективности

муниципальной программы

Для оценки эффективности реализации муниципальной программы используются целевые показатели по направлениям, которые отражают выполнение мероприятий муниципальной программы.

Степень достижения запланированного значения показателя Муниципальной программы (подпрограммы) оценивается показателем результативности (Р).

Фактическое значение показателя Р =0,99.

Интегральный показатель результативности выполнения Муниципальной программы рассчитывается по формуле:

N

И = (∑ Pi) / N

i=1

где:

N - количество показателей;

i - порядковый номер показателя.

Результативность Муниципальной программы оценивается:

как высокая,  1096,1/1145,0        И > 0,9.

Информация о реализации мер муниципального

регулирования.

Мер муниципального регулирования в ходе реализации муниципальной программы в 2023 году не предусматривалось.

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.

Муниципальная программа вносит определенный вклад в благоустройство Первомайского сельского поселения: повышение благоустроенности общественных территорий Первомайского сельского поселения.

Для достижения ожидаемых результатов необходима дальнейшая реализация муниципальной программы.

### Таблица 1

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 год | 2023 год |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Первомайского сельского поселения» |
| Подпрограмма 1 «Благоустройство общественных территорий Первомайского сельского поселения» |
| 1.1. | Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий Первомайского сельского поселения | процент | 35,4 | 41,2 | 41,2 | - |

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

### Таблица 2

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Первомайского сельского поселения

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия | Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1 «Благоустройство общественных территорий Первомайского сельского поселения» |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1. Расходы по иным межбюджетным трансфертам на передачу полномочий бюджету Ремонтненского района на осуществление строительного контроля и авторского надзора в части благоустройства общественных территорий | Главный специалист по вопросам ЖКХ- Слизкая Е.С. | 01.01. 2023 | 31.12. 2023 | 01.01. 2023 | 31.12. 2023 | повышение удовлетворенности населения Первомайского сельского поселения уровнем благоустройства общественных территорий Первомайского сельского поселения | увеличение удовлетворенности населения Первомайского сельского поселения уровнем благоустройства общественных территорий Первомайского сельского поселения | - |
| 1.2. | Основное мероприятие 1.2. Благоустройство территории в центральной части парка, расположенного по адресу: Ростовская область, Ремонтненский район, с. Первомайское, парк в центре села Первомайского между ул. Октябрьская и ул. Богданова» (приобретение сцены), 61:32:0080102:2701 | Главный специалист по вопросам ЖКХ- Слизкая Е.С. | 01.01. 2023 | 31.12. 2023 | 01.01. 2023 | 31.12. 2023 | повышение удовлетворенности населения Первомайского сельского поселения уровнем благоустройства общественных территорий Первомайского сельского поселения | увеличение удовлетворенности населения Первомайского сельского поселения уровнем благоустройства общественных территорий Первомайского сельского поселения |  |

### Таблица 3

Сведения

об использовании федерального бюджета, областного бюджета, бюджета района, бюджета поселения и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Первомайского сельского поселения» за 2023 г.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Формирование современной городской среды на территории Первомайского сельского поселения» | всего | 1145,0 | 1096,1 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 1145,0 | 1096,1 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 1 | «Благоустройство общественных территорий Первомайского сельского поселения» | всего | 1145,0 | 1096,1 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 1145,0 | 1096,1 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |